### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY   DLA INWESTYCJI O WARTOŚCI

PONIŻEJ  60 000 EURO

## I.   INFORMACJE  O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU

1.Gmina Słubice , pow. płocki, woj. mazowieckie, ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.

BUDOWA URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, DOCELOWEGO

UKSZTAŁTOWANIA I REKULTYWACJI KOŃCOWEJ SKŁADOWISKA ODPADÓW

KOMUNALNYCH W GRABOWCU, gm.Słubice -  Zadanie I – ETAP I

Wspólny słownik zamówień CPV  : 45222000-9 ; 45222110-3

Zakres szczegółowy zamówienia oraz dane uzupełniające wynikają z  dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

z jednoczesnym obowiązkiem ze strony  wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu,

celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej.

2. Załączniki Nr 1 ÷ Nr 4 do niniejszej  specyfikacji, są jej integralnymi składnikami.

3.  Terminy realizacji :

-  rozpoczęcie        :        06.2007 r.

-  zakończenie       :   28.07.2007 r.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

- elektronicznej.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

### III. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA WYKONAWCY DO UCZESTNICTWA  W

### PRZETARGU

Do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną zakwalifikowani wykonawcy,

którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu, dokonywana będzie przez członków komisji przetargowej na podstawie załączonych dokumentów, wyszczególnionych w p. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### IV .  WYMAGANE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ ,

### EKONOMICZNEJ  I  FINANSOWEJ FIRM , PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO PRZETARGU

Na potwierdzenie wiarygodności technicznej i ekonomicznej , wykonawcy  zobowiązani są

załączyć n/w  informacje i dokumenty :

1.aktualny odpis z właściwego rejestru  lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert ;

2.wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami

stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami, łącznie

z zaświadczeniem  o przynależności do Izby Inżynierów  Budownictwa – na formularzu,

stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ ;

3.oświadczenia wykonawcy , iż :

- przyjmuje bez zastrzeżeń warunki umowy o realizację robót , załączonej do niniejszej specyfikacji ,

- zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją projektową oraz warunkami terenowymi placu budowy i uwzględnił  wyniki powyższej analizy w cenie ryczałtowej elementów robót ,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP ,

- posiada uprawnienia , niezbędne do wykonania robót , stanowiących przedmiot przetargu ,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym i osobami , zdolnymi do wykonania zamówienia ,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia

-    na formularzu, stanowiącym Zał. Nr 4 do SIWZ ;

UWAGA  !

Dokumenty winny być  składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę .

### V.   KOSZT  SPORZĄDZENIA  OFERTY

1.Wszystkie koszty , związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty , ponosi wykonawca .

2.W przypadku unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , z

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom , którzy złożyli oferty

nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych

kosztów uczestnictwa w postępowaniu ,  w szczególności kosztów przygotowania oferty .

VI.  KRYTERIA OCENY OFERT

W przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium :

I. cena  ofertowa  ( koszt )                        -    100 %

1. Ofertą najkorzystniejszą , w rozumieniu ustalonego kryterium oceny,  uznana zostanie

oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych .

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to, że zostały

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

### VII.	DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

Dokumentację przetargową tworzą  :

1.   specyfikacja istotnych warunków zamówienia , wraz z załącznikami;

- 2.   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ;

3.   dokumentacja projektowa.

### VIII.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ N/T DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

1. Każdy wykonawca  ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz pozostałych  elementów  dokumentacji  przetargowej ,

wym. w p.VII .

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba że  prośba  o

wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż  6 dni przed terminem

składania ofert .

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia wykonawcom, którym przekazał

s.i.w.z. bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na  stronie internetowej:

www.ugslubice.bip.org.pl

4. Nie przewiduje się zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich  wykonawców , w celu

- wyjaśnienia  wątpliwości ; dot. s.i.w.z.

5. Osobami uprawnionymi , w imieniu zamawiającego , do kontaktów z wykonawcami, są:

BARBARA GÓRSKA, tel. 024 277  89  74 i JOANNA PRZEMYŁSKA 24 277 80 03.

### IX.  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH  PRZETARGOWYCH

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie ,

przed  upływem  terminu do składania ofert , zmodyfikować treść s.i.w.z..

2. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza  na  stronie internetowej:

www.ugslubice.bip.org.pl

3. Modyfikacja treści s.i.w.z. nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert,  warunków

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści

s.i.w.z. niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

5. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia

wszystkich wykonawców, którym przekazano s.i.w.z., oraz zamieszcza informację na  stronie

internetowej: www.ugslubice.bip.org.pl

### X.	 SPORZĄDZANIE  OFERT

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :

- 1.1 wypełniony formularz oferty ,

- 1.2 kosztorys ofertowy,

- 1.3 świadectwa wiarygodności technicznej i ekonomicznej , stosownie do wymogów p. IV

- specyfikacji.

- 2. Oferta winna być złożona w kopercie, zamkniętej w sposób trwały, opatrzonej

nazwą wykonawcy  i hasłem : OFERTA – BUDOWA URZĄDZEŃ OCHRONY

ŚRODOWISKA, DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA I REKULTYWACJI

KOŃCOWEJ  SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRABOWCU,

gm.Słubice -  Zadanie I – ETAP I

Nie otwierać przed dniem  23.05.2007 r., godz. 10:00.

- 3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny .

- 4.Wykonawca uzyska potwierdzenie złożenia oferty , wraz z numerem identyfikacyjnym .

- 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

### XI.	CENA   OFERTOWA

1. Cena  ofertowa winna zawierać wynagrodzenie za  wszystkie obowiązki przyszłego

wykonawcy , niezbędne do zrealizowania robót , objętych przetargiem .

2. Określone w kosztorysie ofertowym ceny elementów robót mają charakter cen ryczałtowych ,

niezmiennych w okresie realizacji zamówienia .

### OKRES  WAŻNOŚCI  OFERT

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres  30 dni .

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

2. Zmiana albo wycofanie oferty , dokonana przez wykonawcę przed upływem terminu

składania ofert , są skuteczne .

3. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje  utraty wadium .

### XIV.	  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Słubice , ul. Płocka 32

- w sekretariacie - do dnia  23.05.2007 r., do godz.  9:30.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

wykonawcom  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

### XV.	    OTWARCIE  OFERT

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Słubice,

ul. Płocka 32 -  sala konferencyjna, w dniu 23.05.2007r., o godz.10:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne .

### XVI .   ODRZUCENIE  OFERT

1.Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli :

- a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; ,

- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o

- zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia;

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

- podstawie art. 88 p.z.p. lub błędy w  obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów .

### XVII. PUBLICZNE BADANIE OFERT

### 1. Otwarcie ofert jest jawne .

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### 3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko , nazwę firmy oraz adres   wykonawcy , którego

### oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny   oferty , terminu  wykonania

### zamówienia , okresu gwarancji , warunków  płatności , zawartych  w  ofercie .

### 4. Informacje , o których mowa w ust. 3 doręcza się wykonawcom , którzy nie byli

### obecni  przy otwieraniu ofert , na ich wniosek .

### XVIII. POUFNE  BADANIE  OFERT

### 1. Wszystkie ważne oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym .

- 2. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień ,

dotyczących treści złożonych ofert .

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie  między Zamawiającym  a wykonawcą negocjacji,

dotyczących  złożonej oferty , oraz z zastrzeżeniem ust. 4 dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w  jej treści   .

### 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i błędy  rachunkowe w

### obliczeniu ceny, stosując jednocześnie zasady, określone w art.  88  Ustawy –

### Prawo Zamówień Publicznych ,zawiadamiając o tym wszystkich  wykonawców, którzy

### złożyli oferty.

##### 5. Niewyrażenie zgody przez wykonawcę na poprawienie omyłki rachunkowej w   obliczeniu

##### ceny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, spowoduje  odrzucenie oferty.

### XIX.  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

### Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

### 1.  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ;

2.  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4.  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie

postępowania   lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można  było  wcześniej przewidzieć;

5.  postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą  zawarcie ważnej umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

### XX.  ZAWARCIE   UMOWY

### 1. Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni

### od dnia  ogłoszenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia .

### 2. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  zamieszczone

### zostanie w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie  Zamawiającego , na stronie

### internetowej  www.ugslubice.bip.org.pl oraz wysłane do uczestników postępowania .

## XXI.  PROTESTY

1. Wykonawcy , których interes prawny doznał uszczerbku , w wyniku naruszenia

przez  zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień ,

przysługują środki ochrony prawnej , przewidziane w dziale VI , rozdział 2, art.

180(183 p.z.p.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do zamawiającego;

3. Protest winien być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia , w którym wykonawca

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach , stanowiących

podstawę do jego wniesienia .

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach

internetowych Portalu UZP oraz zamieszczenia siwz na stronie internetowej zamawiającego.

5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, dotyczące treści ogłoszenia,

postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie

protestu.

Słubice , dnia 08.05.2007 r.

Sporządził:

inż. Monika Brzezińska

ZATWIERDZIŁ :

Załącznik Nr 2 do SIWZ

U  M O W A   Nr  ......./2007

W dniu  ...................2007 r.  pomiędzy Gminą Słubice, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- Józefa Walewskiego     -   Wójta Gminy

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – .....................................................................

a  .....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia

23.05.2007 r., reprezentowanym przez :

- .........................................    -    ........................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§   1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji obiekt p.n. :

BUDOWA URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, DOCELOWEGO

UKSZTAŁTOWANIA I REKULTYWACJI KOŃCOWEJ SKŁADOWISKA ODPADÓW

KOMUNALNYCH W GRABOWCU, gm.Słubice -  Zadanie I – ETAP I

zwany dalej „przedmiotem umowy”, tj:

- wykonanie drenażu z rur PCW o śr.150, 200 mm        - mb 530

w tym: studzienki Ø 400, Ø 1000, Ø 1200                   - szt. 8

osadnik o poj. 6 m3                                           - szt. 1

zbiornik bezodpływowy o poj. 40 m3               - szt. 1

- odbudowa brodzika betonowego

2. Zakres szczegółowy robót, będący przedmiotem umowy, wynika z dokumentacji

projektowej obiektu.

§   2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i zasadami

wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, wraz z obsługą geodezyjną obiektu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do :

- przekazania dokumentacji obiektu, wraz z pozwoleniem na budowę, do dnia

.............................

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§   3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

-  rozpoczęcie     :  ...... 06.2007 r.

-  zakończenie     :   28.07.2007 r.

§   4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Wbudowane materiały winny posiadać świadectwa jakości, stosownie do

obowiązujących w tej mierze przepisów.

§  5

1. Roboty objęte umową zrealizowane zostaną siłami własnymi.

§  6

1.Do obowiązków wykonawcy należy :

1.1.wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją, prawem budowlanym i

obowiązującymi normami,

1.2.przekazanie wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

1.3.zapewnienie obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (w trakcie realizacji obiektu

oraz inwentaryzacja powykonawcza),

1.4.uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek, uprawnionych

do wydawania pozwoleń na terenach, będących w ich zarządzie,

1.5.przedstawienie atestów na wbudowane materiały, stosownie do obowiązujących w

tej mierze przepisów,

1.6.zgłaszanie zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

wpisem do dziennika budowy,

1.7.przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej obiektu, pozwalającej na ocenę

właściwego wykonania robót,

1.8.usunięcie ewentualnych szkód, powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

1.9.zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania

terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu

pierwotnego,

1.10.doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie

korzystania – ulicy.

2.Do obowiązków zamawiającego należy :

2.1.dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wraz z

pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy,

2.2.przekazanie placu budowy wykonawcy,

2.3.odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

2.4.odbiór przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, wraz z przejęciem w użytkowanie.

§   7

1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie elementów

uzbrojenia terenu, nie uwidocznionych na planie realizacyjnym obiektu, pod

warunkiem zastosowania się do uwag instytucji opiniujących projekt oraz przyjętej w

dokumentacji technologii robót.

2.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną wobec osób trzecich za szkody

powstałe podczas wykonywania robót oraz napraw gwarancyjnych inwestycji.

§   8

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu, w wysokości

netto:.........................................+ VAT = ...................................

( słownie złotych : ....................................................

................................................................................................................................../100 )

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 23.05.2007 r.

Integralną część umowy stanowi kosztorys ofertowy robót, załączony do oferty

przetargowej wykonawcy.

2.Cena ryczałtowa, określona w ust.1. umowy obejmuje całokształt czynności,

- związanych z realizacją obiektu, w tym :

2.1. koszt robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz stanu terenu

rozpoznanego przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej placu budowy,

2.2. koszt obsługi geodezyjnej (w trakcie realizacji obiektu oraz pomiary

powykonawcze, łącznie z zaewidencjonowaniem inwentaryzacji przez właściwy

ośrodek geodezyjny),

2.3. opłacenie wszystkich świadczeń przez usługodawców i usługobiorców,

działających na rzecz wykonawcy,

2.4. zasilenie placu budowy w energię i wodę oraz koszty poboru energii i wody do

celów technologicznych,

2.5. wszelkie koszty związane z zapleczem budowy,

2.6. koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu istniejącego przed realizacją

inwestycji,

2.7. koszty związane z zabezpieczeniem warunków bhp, w związku z prowadzoną

budową, w tym sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.8. koszty inne, konieczne do uzyskania efektu  rzeczowego i użytkowego.

3.Cena ryczałtowa, o której mowa w ust.1 jest ceną ostateczną, w rozumieniu art. 632 K.C., zaś

ewentualne roboty dodatkowe mogą dotyczyć wyłącznie elementów obiektu, nie ujętych w

dokumentacji projektowej.

4.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych ofertą

wykonawcy, stosowane będą w kalkulacji robót średnie ceny jednostkowe R, M., S, Ko, Kz i

Z, na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do uzyskania

właściwego efektu użytkowego, w terminie określonym w protokóle konieczności.

§   9

1.Nadzór techniczny ze strony zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo

Obsługi Rolnictwa „INWESTOROL” S-ka z o.o. w Płocku, ul. Jachowicza 2,

tel/fax  264-26-02, poprzez inspektora nadzoru :

Antoni Tymiński         -    upr. bud. nr  407/Wa/73

2.Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie :

..................................................................  -    upr. bud. nr.................................

§  10

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach :

1.potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności

i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

przez Kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych

dokumentów,

2.przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni od

daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych

dokumentów odbiorowych .

§   11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

1.Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót, z

przyczyn niezależnych od wykonawcy – w wysokości 100 zł za każdy dzień

zwłoki,

b)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

2.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :

a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego j.w. za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego j.w. za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawierania umowy,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy(zakończenie

działalności),

c)  wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania zamawiającego,

d)  wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub

postanowieniami niniejszej umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wykonawca, przy udziale zamawiającego,

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia

b)  zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy,

z  zastrzeżeniem ust.3 p.b,c,d, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa wykonawca,

c)   w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada

zamawiający zobowiązany jest do :

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) odkupienia materiałów,  które nie mogą  być wykorzystane przez wykonawcę do

innych robót, niż objętych niniejszą umową,

3)  przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

d)   w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od

zamawiającego lub przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 pkt.b,c,d,

zamawiający obciąży wykonawcę kwotą, wynikającą z różnicy wartości

przedmiotu umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację

zakresu robót, pozostałego do wykonania po odstąpieniu od umowy.

Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień,

przewidzianych w ust. 2 pkt. c.

§   12

1.Ustala się jednorazowe fakturowanie przedmiotu umowy po odbiorze końcowym

przedmiotu umowy.

2.Termin realizacji faktury końcowej ustala się – w terminie do 30 dni , licząc od dnia

dostarczenia zamawiającemu faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§   13

1.Wykonawca udziela zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na zakres robót,

objętych umową.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§   14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.).

§   15

Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo-właściwy Sąd powszechny .

§   16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje

wykonawca, a 2 egz. zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA :