Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/159/2009

Rady Gminy Słubice

z dnia 20 listopada 2009 roku

stanowiący załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XVI/96/2008

Rady Gminy Słubice z dnia 30 lipca 2008 roku

Zrealizowane w roku 2008 zadania inwestycyjne

ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2015

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Poniesione koszty inwestycyjne w zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym środki własne | środki zewnętrzne |
|  | 2008 rok |  |  |  |
| 1 | Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminną bibliotekę publiczną, centrum informacji i działalność kulturalną – etap I | 1.527.516 | 1.527.516 | - |
| 2 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski i Zyck Nowy – Zyck Polski (dł. 7,466 km – etap I -1223 mb) | 467.726 | 267.726 | 200.000* |
| 3 | Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu (zakup i gromadzenie ziemi) | 240.044 | 240.044 | - |
| 4 | Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Grzybowie | 74.808 | 74.808 | - |
| 5 | Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Słubicach | 18.794 | 18.794 |  |
| 6 | Przebudowa pomieszczeń komunikacyjnych i remont posadzek w budynku Gimnazjum w Słubicach | 405.725 | 355.725 | 50.000* |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Sady, Leonów oraz Wiączemin Polski | 484.573 | 484.573 | - |
| 8 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Alfonsów, Juliszew, Budy oraz Wymyśle Polskie | 102.617 | 102.617 | - |
| 9*** | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świniarach – etap I i etap II | 65.247 | 35.247 | 30.000* |
|  |  | 241.378 | 191.378 | 50.000* |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Grabowiec – Studzieniec – etap I, 370 mb | 170.349 | 125.349 | 45.000** |
|  | RAZEM | 3.798.777 | 3.423.777 | 375.000 |

*  	środki SIWRM

**  	FOGR

***  	I etap realizacji zadania nie został uwzględniony w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2008

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/159/2009

Rady Gminy Słubice

z dnia 20 listopada 2009 roku

stanowiący załącznik Nr 1A

do Uchwały Nr XVI/96/2008

Rady Gminy Słubice

z dnia 30 lipca 2008 roku

Planowane do realizacji w latach 2009 - 2015 zadania inwestycyjne

w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Szacowane nakłady inwestycyjne w zł |
| --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym środki własne | środki zewnętrzne |
|  | 2009 rok |  |  |  |
| 1 | Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminną bibliotekę publiczną, centrum informacji i działalność kulturalną – etap II wyposażenie obiektu | 300.000 | 300.000 | - |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski i Zyck Nowy – Zyck Polski – etap II i III, L- 6,243 km | 1.382.007 | 1.189.007 | 193.000 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec (etap II i III) | 433.408 | 395.928 | 37.480 |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Nowy Wiączemin – Wiączemin Polski (G-28) L – 2,099 km | 272.844 | 272.844 | - |
| 5 | Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Świniarach | 393.516 | 323.516 | 70.000 |
| 6 | Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Słubicach | 61.353 | 61.353 | - |
| 7 | Budowa parkingów przy ulicy Krakowskiej w Słubicach | 116.160 | 116.160 | - |
| 8 | Budowa ogrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach | 25.277 | 25.277 | - |
| 9 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu | 873.003 | 873.003 | - |
|  | RAZEM | 3.857.568 | 3.557.088 | 300.480 |
|  | 2010 rok |  |  |  |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych Jamno – Potok Czarny (G-21, G-20) L-3,5 km | 900.000 | 600.000 | 300.000 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek – Zyck Nowy L-5,3 km | 1.620.000 | 1.200.000 | 420.000 |
| 3 | Budowa drogi gminnej G-24 na odcinku Studzieniec – Zyck Nowy L-3,759 km | 1.140.000 | 1.140.000 | - |
| 4 | Przebudowa części drogi 29112 oraz drogi G-50 w miejscowościach Słubice – Grzybów L-3,1 km | 900.000 | 600.000 | 300.000 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej G-13 Wymyśle Polskie – granica gminy (Przemysłów) L -0,7 km | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Słubice, ul. Wiślana | 1.540.543 | 593.367 | 947.176 |
| 7 | Budowa boisk szkolnych w Słubicach | 3.417.505 | 512.625 | 2.904.880 |
| 8 | Budowa chodnika przy drodze Piotrkówek – Suchodół (od skrzyżowania do szkoły) | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Końcowa rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu | 800.000 | 800.000 | - |
| 10 | Remont Szkoły Podstawowej w Słubicach | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 11 | Remont Publicznego Gimnazjum w Słubicach | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 12 | Zakup drugiego mniejszego autobusu do przewozu dzieci | 200.000 | 50.000 | 150.000 |
| 13 | Remont kapitalny budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bończy | 500.000 | 500.000 | - |
| 14 | Budowa drogi dojazdowej na działkach 574/1 i 575/3 w Słubicach (ulica projektowana 0,049 ha) | 70.000 | 70.000 | - |
|  | RAZEM | 12.008.048 | 6.675.992 | 5.332.056 |
|  | 2011 rok |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej G-14 Krysin – Łaziska, L-2,801 km | 840.000 | 420.000 | 420.000 |
| 2 | Przebudowa drogi G-16 (ul. Łąkowa) L - 0,802 km | 280.000 | 200.000 | 80.000 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej G-10 Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa L- 4,485 km | 1.320.000 | 700.000 | 620.000 |
| 4 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok Czarny | 80.000 | 80.000 | - |
| 5 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej i Wojewódzkiej | 100.000 | 100.000 | - |
| 6 | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku | 800.000 | 200.000 | 600.000 |
|  | RAZEM | 3.420.000 | 1.700.000 | 1.720.000 |
|  | 2012 rok |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej G-49 Grzybów – „Dębowa Góra” L-2,579 km | 750.000 | 400.000 | 350.000 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej G -15 Studzieniec – ul. Górna L-1,2 km | 360.000 | 200.000 | 160.000 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej G-8 Piotrkówek – Zyck Nowy L-1,443 km | 450.000 | 250.000 | 200.000 |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej G-39 Sady – Juliszew L-0,954 km | 300.000 | 200.000 | 100.000 |
| 5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Słubice, ul. Płocka - 2070 mb | 1.035.000 | 250.000 | 785.000 |
| 6 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świniarach | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 |
|  | RAZEM | 3.895.000 | 1.600.000 | 2.295.000 |
|  | 2013 rok |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej G-19 Jamno – Grzybów L-1,836 km | 560.000 | 300.000 | 260.000 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej G-31 Piotrkówek – Suchodół L-0,327 km | 100.000 | 100.000 | - |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej G-30 Świniary – Rybaki – Piotrkówek L-6,175 km | 1.900.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej G-54 Bończa- Budy – Łaziska L- 2,531 km | 780.000 | 380.000 | 400.000 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej G-43 Nowosiadło – Juliszew L-1,86 km | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | Adaptacja obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Bończy | 1.000.000 | 100.000 | 900.000 |
| 7 | Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach | 1.500.000 | 400.000 | 1.100.000 |
|  | RAZEM | 6.440.000 | 2.580.000 | 3.860.000 |
|  | 2014 rok |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej G-27 Bończa – Studzieniec L-2,207 km | 660.000 | 360.000 | 300.000 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej G-25 (Łaziska – Bończa – Budy) L-3,264 km | 970.000 | 500.000 | 470.000 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej G-42 L-2,148 km | 660.000 | 360.000 | 300.000 |
| 4 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Słubice, ul: Mazowiecka, Wojewódzka, Chojaki oraz Polna – 2700 mb | 1.350.000 | 325.000 | 1.025.000 |
| 5 | Budowa obiektu Urzędu Gminy w Słubicach | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 6 | Budowa pełnowymiarowej sali sportowej w Słubicach | 3.000.000 | 600.000 | 2.400.000 |
|  | RAZEM | 8.140.000 | 3.145.000 | 4.995.000 |
|  | 2015 rok |  |  |  |
| 1 | Budowa ulicy Mazowieckiej w Słubicach wraz z chodnikami | 300.000 | 300.000 | - |
| 2 | Budowa oczyszczalni w m. Jamno wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 1700 mb | 3.000.000 | 600.000 | 2.400.000 |
| 3 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabowcu - 2200 mb | 1.100.000 | 200.000 | 900.000 |
| 4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słubice ul. Górna 1700 mb | 850.000 | 150.000 | 700.000 |
|  | RAZEM | 5.250.000 | 1.250.000 | 4.000.000 |