Słubice, dnia 17 maja 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Gminy Słubice kieruję zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk wraz z zapleczem i instalacjami, przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, miejscami postojowymi, ogrodzeniem i utwardzeniem gruntu na terenie działek o nr ewid. 237/1, 237/2, 237/3, 845/1, 236/4, w Słubicach, pow. płocki, woj. mazowieckie. W zakres zespołu boisk wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze boisk wraz z instalacjami, utwardzenie gruntu na działce w ogrodzeniu boisk, przyłącze wodociągowe i instalacja w budynku zaplecza, przyłącze kanalizacji sanitarnej i instalacja w budynku zaplecza, przyłącze kanalizacji deszczowej i instalacja do budynku zaplecza, utwardzenie gruntu na działce, ogrodzenie, miejsca postojowe dla samochodów wraz z chodnikiem. Boiska zaprojektowano na poziomie 69,00 m n.p.m. co odpowiada rzędnej projektowej - 0,00. Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne. Warunki gruntowo - wodne określa się jako proste. Kategoria geotechniczna I. Należy bezwzględnie zastosować się do wniosków i wyników badań geotechnicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0 m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m) podbudowa przepuszczalna dynamiczna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu (sztuczna trawa) o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Wysokość włókna min. 60mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs LTD.) Typ Włókna: monofil, skład chemiczny włókna plietylen, ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, gęstość trawy: min. 97.000 włókien na m2 obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wyposażenie bramki aluminiowe mocowane w tulejach 2 sztuki siatki do bramek 2 sztuki.

Budowa boiska wielofunkcyjnego: o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11 m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa przepuszczalna dynamiczna wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Nawierzchnia boiska: nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Technologia układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standart i siatka do obręczy 2 sztuki, tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180cm 2 sztuki, mechanizm regulacji wysokości 2 sztuki, konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach 2 sztuki. Wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) 2 sztuki, siatka do siatkówki.

Ogrodzenie terenu: Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Wybrano panele ogrodzeniowe - zamiast siatki w projekcie typowym wybrano elementy przęseł ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych a w związku z tym dokonano zmiany przekroju słupków ogrodzeniowych z uwagi na sposób montażu paneli. W związku z tym wykonano dodatkowe rysunki ogrodzenia, które należy rozpatrywać łącznie z rysunkami w projekcie typowym.

Oświetlenie terenu: Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Chodniki: Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min. 6cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego: Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego; na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. na budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Materiały występujące w opracowaniach można zastąpić innymi, spełniającymi wszelkie zakładane wymagania techniczne. Zmiany te wymagają zgody Projektanta i Zamawiającego. W ramach adaptacji w stosunku do projektu typowego dokonano; - wyboru nawierzchni na przepuszczalną na podbudowie dynamicznej - wyboru ogrodzenia - Wybrano panele ogrodzeniowe - zamiast siatki w projekcie typowym wybrano elementy przęseł ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych a w związku z tym dokonano zmiany przekroju słupków ogrodzeniowych z uwagi na sposób montażu paneli. W związku z tym wykonano dodatkowe rysunki ogrodzenia, które należy rozpatrywać łącznie z rysunkami w projekcie typowym - wyboru przekrojów słupków do piłko chwytów i sprecyzowano rodzaj siatki piłko chwytów - dostosowanie poziomu posadowienia budynku zaplecza w celu zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu - wyprofilowane utwardzenie w ogrodzeniu zespołu boisk, celem bezpośredniego dostępu z poziomu terenu do budynku zaplecza - w zakresie projektu zaplecza sanitarno - szatniowego: dokonano zmiany technologii wykonania zaplecza z kontenerowej na murowaną, zachowując założenia funkcji użytkowych budynku zaplecza,zwiększono powierzchnię użytkową zaplecza powyżej 60metrów kwadratowych, zmieniono świetliki dachowe na okna w ścianie, zmieniono kształt dachu, zmieniono fundamenty na studniach na ławę fundamentową żelbetową. Dla powyższych zmian wykonano dodatkowe rysunki zamienne w projekcie budowlanym. Dane zawarte w projekcie typowym należy rozpatrywać łącznie z danymi zawartymi w adaptacji projektu - projekcie zagospodarowania działki - dotyczy to w szczególności nawierzchni, ogrodzenia i budynku zaplecza. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacje szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych..

Szczegółowy opis zakresu robót do wykonania zawarty został w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego: www.ugslubice.bip.org.pl.

Wartość inwestycji została określona na kwotę brutto 1.201.984,44 zł. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wykonawca będzie pełnił obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, Polskim prawem, wymaganiami i wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pełnić obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmianami).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonania obowiązków i przyjęcia czynności ciążących na Zamawiającym w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności:

- czynny udział w pracach komisji przetargowej w celu przedstawienia swojej opinii w zakresie oceny branżowej złożonych ofert.

- uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

- zapoznaniem się z opracowaniami projektowymi, umowami na wykonanie robót, warunkami pozwolenia na budowę, terenem - przed wejściem wykonawców na plac budowy,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonaniu i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi,

- współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robot budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

- pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji- według potrzeb,

- weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego), w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,

- sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami częściowymi, odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, (dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - niezwłocznie od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem),

- udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych - cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,

- potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,

- przygotowanie, przy udziale Zamawiającego wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

- nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ,

- zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

- żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę,

- przekazywanie Zamawiającemu przez wykonawcę faktur, podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania,

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania nadzoru inwestorskiego będąc, co najmniej trzy razy w tygodniu, na placu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi minimum raz na sześć miesięcy.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

  - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł i zakresem robót porównywalnym z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym zapytaniem ofertowym, której wykonanie potwierdzi odpowiednimi dokumentami;

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z § 2.1.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.Nr 138 poz. 1554 z dnia 4.12.2001r).

Wykonawca musi wykazać, że osoba ta posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy kierowaniu robotami budowlanymi jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Łączenie funkcji inspektora nadzoru budowlanego i funkcji kierownika budowy nie jest dopuszczalne.

Ponadto wykazać, że dysponuje: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych przy kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy; jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych przy kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót sanitarnych; jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których, w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych przy kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót elektrycznych.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada:

- Sporządzony przez Wykonawcę formularz Oferty z wykorzystaniem opracowanego wzoru oferty.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem załączonego wzoru wykazu osób;

- Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z wykorzystaniem załączonego wzoru wykazu usług.

Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji i rozliczenia zadania, złożenia informacji do PINB o zakończeniu budowy, uzyskanie zgody na użytkowanie.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.10.2012 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2012 roku do godz. 900 w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką Wykonawcy i zaadresowanej na adres: Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice ul. Płocka 32 i oznaczonej:

Oferta na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

Nie otwierać przed dniem 31 maja 2012 roku godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2012 roku o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Nr 1 Urzędu Gminy Słubice, 09-533 Słubice, ul. Płocka 32.

Wybór oferty będzie dokonany z pośród ofert spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o zaoferowaną najniższą cenę ryczałtową.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:

- W zakresie zmiany wymienionych w ofercie osób - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem posiadania przez te osoby takich samych lub wyższych kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia zawodowego;

- W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego;

- Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- Konieczności wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

- Zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), uniemożliwiających realizację umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację umowy na zasadach w niej określonych.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

Warunki i ustalenia jakie będą wprowadzone do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu prawidłowego wykonywania prac, o których mowa w § …. niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w  kwocie brutto …………………………. zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. … jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Płatność będzie realizowana nie częściej niż raz w miesiącu, wysokość wynagrodzenia częściowego powinna być proporcjonalna do wartości robót odebranych i zatwierdzonych do wypłaty.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia rachunku/faktury VAT*, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po potrąceniu ewentualnych obciążeń, zgodnie z właściwymi przepisami.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

* w zależności czy Wykonawca jest płatnikiem VAT

Kary umowne

- W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § …. ust. …umowy.

- Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności za przekroczenie terminów, o których mowa w § .. umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § … ust…. umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy, będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy lub nie będzie realizował obowiązków określonych w § …. umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powyższych przyczyn, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody, a więc także przenoszącego wysokość kar.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.

Wobec powyższego zapraszam do złożenia oferty.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy w/g rozdzielnika w aktach sprawy

- strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl

- a/a

WYKONAWCA

…………………………………

(pieczątka firmy)

Nr fax …………………………..

e-mail…………………………...

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w zapytaniu ofertowym, za cenę ryczałtową:

Wartość  netto: ……………………….

Podatek: …………………………..

Cena brutto: ………………………

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w okresie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

..................................................                                                    ....................................................................

( Miejscowość i data ) 	          	                                              (Podpisy osób wskazanych dokumencie

Uprawniającym do występowania w obrocie

Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

WYKONAWCA

…………………………………

(pieczątka firmy)

Nr fax …………………………..

e-mail…………………………...

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Wykształcenie; Kwalifikacje zawodowe; Uprawnienia budowlane | Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

..................................................                                                    ....................................................................

( Miejscowość i data ) 	          	                                              (Podpisy osób wskazanych dokumencie

Uprawniającym do występowania w obrocie

Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

WYKONAWCA

…………………………………

(pieczątka firmy)

Nr fax …………………………..

e-mail…………………………...

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Wartość projektu inwestycyjnego | Zamawiający (nazwa, adres ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w powyższej tabeli.

..................................................                                                    ....................................................................

( Miejscowość i data ) 	          	                                              (Podpisy osób wskazanych dokumencie

Uprawniającym do występowania w obrocie

Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)