### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY   DLA INWESTYCJI O WARTOŚCI

POWYŻEJ 60 000 EURO

## I.   INFORMACJE  O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU

## ========================================================

1.Gmina Słubice , pow. płocki, woj. mazowieckie, ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M.GRZYBÓW, gm. Słubice,

pow. płocki, woj. mazowieckie.

Wspólny słownik zamówień CPV  : 45.23.13.00-8

Zakres szczegółowy zamówienia oraz dane uzupełniające wynikają z  dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

z jednoczesnym obowiązkiem ze strony  wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu,

celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej.

2. Załączniki Nr 1 ÷ Nr 6 do niniejszej  specyfikacji, są jej integralnymi składnikami.

3.  Terminy realizacji :

-  rozpoczęcie        :        08.2006 r.

-  zakończenie       :   15.10.2006 r.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust.1, p. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

- elektronicznej.

### II.	FIRMY  WYKLUCZONE  Z  UDZIAŁU  W  PRZETARGU

==============================================

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu nie dotyczy :

- wykonawców , którzy w ciągu ostatnich  3 lat przed wszczęciem postępowania

wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców , w  stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców , którzy zalegają z uiszczaniem podatków , opłat , składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , z wyjątkiem przypadków , kiedy uzyskali

oni przewidzianą prawem  zgodę na zwolnienie , odroczenie , rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego , przestępstwo prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjnye, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby  prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty  zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-3;

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba , że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

### III. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA WYKONAWCY DO UCZESTNICTWA  W

### PRZETARGU

================================================================

Do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną zakwalifikowani wykonawcy,

którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu, dokonywana będzie przez członków komisji przetargowej na podstawie załączonych dokumentów, wyszczególnionych w p. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### IV .  WYMAGANE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ ,

### EKONOMICZNEJ  I  FINANSOWEJ FIRM , PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO PRZETARGU

====================================================================

Na potwierdzenie wiarygodności technicznej i ekonomicznej , wykonawcy  zobowiązani są

załączyć n/w  informacje i dokumenty :

1.aktualny odpis z właściwego rejestru  lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert ;

2.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego , w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 4 ( 9 ustawy, wystawioną  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania

ofert;

4.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem  ich wartości  oraz daty i miejsca  wykonania oraz

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie –

na formularzu, stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ;

5.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje

wykonawca – na formularzy, stanowiącym Zał. Nr 4 do SIWZ;

6.informację  n/t przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu

kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat , a w przypadku gdy okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie;

7.wykaz  osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami

stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami, łącznie

z zaświadczeniem  o przynależności do Izby Inżynierów  Budownictwa – na formularzu,

stanowiącym Zał. Nr 5 do SIWZ ;

8.sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z

przepisami o rachunkowości, wraz  z opinią  o badanym  sprawozdaniu , zaś w przypadku

wykonawców  niezobowiązanych do sporządzania  sprawozdania finansowego, inne dokumenty,

określające obroty,  oraz zobowiązania i należności – za okres  ostatnich 3 lat , a  jeżeli  okres

prowadzenia  działalności jest krótszy – za ten okres;

9.informację banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy,  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert;

10.polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50.000 zł;

11.dowód wpłaty wadium;

12.oświadczenia wykonawcy , iż :

- przyjmuje bez zastrzeżeń warunki umowy o realizację robót , załączonej do niniejszej specyfikacji ,

- zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją projektową oraz warunkami terenowymi placu budowy i uwzględnił  wyniki powyższej analizy w cenie ryczałtowej elementów robót ,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP ,

- posiada uprawnienia , niezbędne do wykonania robót , stanowiących przedmiot przetargu ,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym i osobami , zdolnymi do wykonania zamówienia ,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia

-    na formularzu, stanowiącym Zał. Nr 6 do SIWZ ;

13.informację, odnośnie robót, przewidywanych do zlecenia podwykonawcom, wraz ze

wskazaniem nazwy podwykonawcy, rodzaju i wielkości robót, opisem doświadczenia

zawodowego podwykonawcy oraz jego potencjału technicznego i ekonomicznego.

UWAGA  !

=========

Dokumenty winny być  składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę .

### V.   KOSZT  SPORZĄDZENIA  OFERTY

=============================

1.Wszystkie koszty , związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty , ponosi wykonawca .

2.W przypadku unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , z

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom , którzy złożyli oferty

nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych

kosztów uczestnictwa w postępowaniu ,  w szczególności kosztów przygotowania oferty .

VI.  KRYTERIA OCENY OFERT

===========================

W przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium :

I. cena  ofertowa  ( koszt )                        -    100 %

1. Ofertą najkorzystniejszą , w rozumieniu ustalonego kryterium oceny,  uznana zostanie

oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych .

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to, że zostały

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

### VII.	DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

==============================

Dokumentację przetargową tworzą  :

1.   specyfikacja istotnych warunków zamówienia , wraz z załącznikami;

- 2.   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ;

3.   dokumentacja projektowa.

### VIII.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ N/T DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

### ==============================================================

1. Każdy wykonawca  ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz pozostałych  elementów  dokumentacji  przetargowej ,

wym. w p.VII .

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba że  prośba  o

wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż  6 dni przed terminem

składania ofert .

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał

s.i.w.z. bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na  stronie internetowej:

www. ugslubice.bip.org.pl

4. Nie przewiduje się zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich  wykonawców , w celu

- wyjaśnienia  wątpliwości ; dot. s.i.w.z.

5. Osobą uprawnioną , w imieniu zamawiającego , do kontaktów z wykonawcami, jest:

BARBARA GÓRSKA   -  PODINSPEKTOR DS. PLANOWANIA I ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH - UG SŁUBICE – tel. 024/277 89 74,  e-mail: ugslubice@plocman.pl

### IX.  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH  PRZETARGOWYCH

===============================================================

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie ,

przed  upływem  terminu do składania ofert , zmodyfikować treść s.i.w.z..

2. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza  na  stronie internetowej:

www.ugslubice.bip.org.pl

3. Modyfikacja treści s.i.w.z. nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert,  warunków

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści

s.i.w.z. niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

5. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia

wszystkich wykonawców, którym przekazano s.i.w.z., oraz zamieszcza informację na  stronie

internetowej: www.ugslubice.bip.org.pl

### X.	 SPORZĄDZANIE  OFERT

=====================

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :

- 1.1 wypełniony formularz oferty ,

- 1.2 kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną,

- 1.3 świadectwa wiarygodności technicznej i ekonomicznej , stosownie do wymogów p. IV

- specyfikacji.

- 2. Oferta winna być złożona w kopercie, zamkniętej w sposób trwały, opatrzonej

nazwą wykonawcy  i hasłem : OFERTA – SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

W M.GRZYBÓWgm. Słubice

Nie otwierać przed dniem  28.07.2006 r., godz. 10:00.

- 3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny .

- 4.Wykonawca uzyska potwierdzenie złożenia oferty , wraz z numerem identyfikacyjnym .

- 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

### XI.	CENA   OFERTOWA

=================

1. Cena  ofertowa winna zawierać wynagrodzenie za  wszystkie obowiązki przyszłego

wykonawcy , niezbędne do zrealizowania robót , objętych przetargiem .

2. Określone w kosztorysie ofertowym ceny elementów robót mają charakter cen ryczałtowych ,

niezmiennych w okresie realizacji zamówienia .

### OKRES  WAŻNOŚCI  OFERT

### ========================

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres  30 dni .

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

2. Zmiana albo wycofanie oferty , dokonana przez wykonawcę przed upływem   terminu

składania ofert , są skuteczne .

3. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje  utraty wadium .

### XIII. WADIUM  PRZETARGOWE

=======================

1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia

wadium  w wysokości  6 000 zł  na rachunek :

BANK SPÓŁDZIELCZY MAZOWSZE O/SANNIKI FILIA SŁUBICE

Nr  19 9042 1039 0840 0101 2000 0040

###### do dnia  28.07.2006 r., do godz. 9:30.

2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu , poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych , gwarancjach

ubezpieczeniowych , poręczeniach udzielanych przez  podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 4

lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z  późn. zmianami).

3.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym .

4. Zamawiający zwraca wadium , jeżeli :

a)  upłynął termin związania ofertą ,

- b)  zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania  umowy ,

c)  zamawiający unieważnił postępowanie , a protesty zostały ostatecznie  rozstrzygnięte lub

upłynął termin do ich składania .

5. Na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium

wykonawcy :

a)   który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert ,

- b)   który został wykluczony z postępowania lub którego  oferta została odrzucona ,

- przy czym złożenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu .

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana , traci wadium wraz odsetkami  na  rzecz

zamawiającego , w przypadku gdy :

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych  w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach  określonych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe , z przyczyn leżących po  stronie wykonawcy .

### XIV.	  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

===================================

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Słubice , ul. Płocka 32  - sekretariat

do dnia  28.07.2006 r., do godz.  9:30.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

wykonawcom  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

### XV.	    OTWARCIE  OFERT

=================

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32 -

sala konferencyjna, w dniu  28.07.2006 r., o godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne .

### XVI .   ODRZUCENIE  OFERT

===================

1.Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli :

- a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; ,

- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o

- zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia;

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

- podstawie art. 88 p.z.p. lub błędy w  obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów .

### XVII. PUBLICZNE BADANIE OFERT

### ==========================

### 1. Otwarcie ofert jest jawne .

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### 3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko , nazwę firmy oraz adres   wykonawcy , którego

### oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny   oferty , terminu  wykonania

### zamówienia , okresu gwarancji , warunków  płatności , zawartych  w  ofercie .

### 4. Informacje , o których mowa w ust. 3 doręcza się wykonawcom , którzy nie byli

### obecni  przy otwieraniu ofert , na ich wniosek .

### XVIII. POUFNE  BADANIE  OFERT

### ========================

### 1. Wszystkie ważne oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym .

- 2. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień ,

dotyczących treści złożonych ofert .

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie  między Zamawiającym  a wykonawcą negocjacji,

dotyczących  złożonej oferty , oraz z zastrzeżeniem ust. 4 dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w  jej treści   .

### 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i błędy  rachunkowe w

### obliczeniu ceny, stosując jednocześnie zasady, określone w art.  88  ust.1,2 i 3 Ustawy –

### Prawo Zamówień Publicznych ,zawiadamiając o tym wszystkich  wykonawców, którzy

### złożyli oferty.

##### 5. Niewyrażenie zgody przez wykonawcę na poprawienie omyłki rachunkowej w   obliczeniu

##### ceny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, spowoduje  odrzucenie oferty.

### XIX.  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

=================================

### Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

### 1.  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ;

2.  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4.  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie

postępowania   lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można  było  wcześniej przewidzieć;

5.  postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą  zawarcie ważnej umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

### XX.  ZAWARCIE   UMOWY

### ===================

### 1. Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni

### od dnia  ogłoszenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia .

### 2. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  zamieszczone

### zostanie w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie  Zamawiającego , na stronie

### internetowej www.ugslubice.big.org.pl oraz wysłane do uczestników postępowania .

### 3. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy , wybranego do realizacji  zamówienia

### publicznego , zabezpieczenia należytego wykonania umowy , w wysokości określonej w

### umowie.

### 4. Zabezpieczenie , o którym mowa w ust. 3 , może być wnoszone w  pieniądzu , poręczeniach

### bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

### zobowiązanie kasy  jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych ,

### gwarancjach  ubezpieczeniowych , poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których

### mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

### Rozwoju Przedsiębiorczości

## XXI.  PROTESTY I ODWOŁANIA

=======================

1. Wykonawcy , których interes prawny doznał uszczerbku , w wyniku naruszenia

przez  zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień ,

przysługują środki ochrony prawnej , przewidziane w dziale VI , rozdział 2, art.

180(183, rozdział 3, art. 184(193 oraz rozdział 4, art. 194(198 p.z.p.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do zamawiającego;

3. Protest winien być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia , w którym wykonawca

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach , stanowiących

podstawę do jego wniesienia .

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP oraz

zamieszczenia siwz na stronie internetowej zamawiającego.

5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, dotyczące treści ogłoszenia,

postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie

protestu.

6. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje  odwołanie.

- 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

protestu lub  upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie  przekazując jego

kopię  zamawiającemu..

8. Odwołanie podlega rozpatrzeniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się

do  odwołania.

9. Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od  dnia jego doręczenia Prezesowi

UZP.

10. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego

dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie

7 dni od dnia  doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jej odpis przeciwnikowi

skargi.

11. Od wyroku Sądu kasacja  nie przysługuje.

Słubice , dnia 22.06.2006 r.

Sporządził:

inż. Monika Brzezińska

ZATWIERDZIŁ :

Załącznik Nr 1 do SIWZ

U  M O W A   Nr  ......./2006

=====================

W dniu  ...................2006 r.  pomiędzy Gminą Słubice, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- Józefa Walewskiego     -   Wójta Gminy

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – .....................................................................

a  .....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia

28.07.2006 r., reprezentowanym przez :

- .........................................    -    ........................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§   1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji obiekt p.n. :

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M.GRZYBÓW, gm. Słubice,

pow.płocki,  woj. mazowieckie,

zwany dalej „przedmiotem umowy”, w tym:

-  sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110        -  mb 5167

-  przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40    -  mb 1067/szt.27

2. Zakres szczegółowy robót, będący przedmiotem umowy, wynika z dokumentacji

projektowej obiektu.

3. Strony ustalają, iż wykonawstwo przyłączy u poszczególnych odbiorców może nastąpić

wyłącznie po uprzednim przekazaniu przez zamawiającego wykazu użytkowników,

kwalifikujących się do podłączenia.

§   2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i zasadami

wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, wraz z obsługą geodezyjną obiektu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do :

- przekazania dokumentacji obiektu, wraz z pozwoleniem na budowę, do dnia

.............................

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§   3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

-  rozpoczęcie     :    sierpień 2006 r.

-  zakończenie     :        15.10.2006 r.

§   4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Wbudowane materiały winny posiadać świadectwa jakości, stosownie do

obowiązujących w tej mierze przepisów.

§  5

1. Roboty objęte umową zrealizowane zostaną siłami własnymi lub przy udziale

podwykonawców, wskazanych w ofercie przetargowej.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji robót, pod

warunkiem uzyskania zgody zamawiającego na podzlecenie części robót,

wskazanemu  wykonawcy.

§  6

- W związku z art.6471  K.C. przyjmuje się następujące rozstrzygnięcia umowne :

a) obowiązek ustalenia w umowie zakresu robót, które wykonawca będzie realizował

siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców,

b) obowiązek przedłożenia zamawiającemu tekstu lub projektu umowy z

podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót,

objętych tą umową – po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego na zawarcie

umowy z podwykonawcą,

c) podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za roboty, zrealizowane przez

podwykonawcę, będzie dokument potwierdzający prawidłowe rozliczenie z

podwykonawcą,

d) w wypadku, gdy zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na

rzecz podwykonawcy, spowoduje to jednocześnie zmniejszenie należności,

przysługującej wykonawcy z umowy podstawowej.

§   7

1.Do obowiązków wykonawcy należy :

1.1.wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją, prawem budowlanym i

obowiązującymi normami,

1.2.przekazanie wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

1.3.zapewnienie obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (w trakcie realizacji obiektu

oraz inwentaryzacja powykonawcza),

1.4.uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek, uprawnionych

do wydawania pozwoleń na terenach, będących w ich zarządzie,

1.5.przedstawienie atestów na wbudowane materiały, stosownie do obowiązujących w

tej mierze przepisów,

1.6.zgłaszanie zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

wpisem do dziennika budowy,

1.7.przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej obiektu, pozwalającej na ocenę

właściwego wykonania robót,

1.8.usunięcie ewentualnych szkód, powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

1.9.zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania

terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu

pierwotnego,

1.10.doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie

korzystania – ulicy.

2.Do obowiązków zamawiającego należy :

2.1.dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wraz z

pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy,

2.2.przekazanie placu budowy wykonawcy,

2.3.odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

2.4.odbiór przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, wraz z przejęciem w użytkowanie.

§   8

1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie elementów

uzbrojenia terenu, nie uwidocznionych na planie realizacyjnym obiektu, pod

warunkiem zastosowania się do uwag instytucji opiniujących projekt oraz przyjętej w

dokumentacji technologii robót.

2.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną wobec osób trzecich za szkody

powstałe podczas wykonywania robót oraz napraw gwarancyjnych inwestycji.

§   9

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtowo-ilościowej,

w wysokości netto:.........................................+ VAT = ...................................

( słownie złotych : ....................................................

................................................................................................................................../100 )

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 28.07.2006 r.

Integralną część umowy stanowi kosztorys ofertowy robót, załączony do oferty

przetargowej wykonawcy.

2.Cena określona w § 9 pkt.1. umowy obejmuje całokształt czynności,

- związanych z realizacją obiektu, w tym :

2.1. koszt robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz stanu terenu

rozpoznanego przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej placu budowy,

2.2. koszt obsługi geodezyjnej (w trakcie realizacji obiektu oraz pomiary

powykonawcze, łącznie z zaewidencjonowaniem inwentaryzacji przez właściwy

ośrodek geodezyjny),

2.3. opłacenie wszystkich świadczeń przez usługodawców i usługobiorców,

działających na rzecz wykonawcy (koszt zajęcia ulic, dróg, opracowanie P.T. organizacji

ruchu, nadzór archeologiczny, opracowanie planu gospodarki odpadami powstającymi w

procesie budowy z uwzględnieniem ich rodzaju i sposobu gospodarowania nimi,

opłaty ZE, itp.),

2.4. zasilenie placu budowy w energię i wodę oraz koszty poboru energii i wody do

celów technologicznych,

2.5. wszelkie koszty związane z zapleczem budowy,

2.6. koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu istniejącego przed realizacją

inwestycji,

2.7. koszty związane z zabezpieczeniem warunków bhp, w związku z prowadzoną

budową, w tym sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.8. koszty inne, konieczne do uzyskania efektu  rzeczowego i użytkowego.

3.Określona w § 9 umowy cena jest ceną ostateczną, niezmienną do końca realizacji przedmiotu

umowy pod warunkiem wykonania rozmiaru robót, tożsamego z określonym w § 1 umowy.

4.W przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy wynagrodzenie wykonawcy ustalone

zostanie w odniesieniu do faktycznie wykonanego rozmiaru robót, potwierdzonego

inwentaryzacją geodezyjną i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru obmiarem robót, przy

zastosowaniu cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym.

5.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych ofertą

wykonawcy, stosowane będą w kalkulacji robót średnie ceny jednostkowe R, M., S, Ko, Kz i

Z, na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do

uzyskania właściwego efektu użytkowego, w terminie określonym w protokóle

konieczności.

§   10

1.Nadzór techniczny ze strony zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo

Obsługi Rolnictwa „INWESTOROL” S-ka z o.o. w Płocku, ul. Jachowicza 2,

tel/fax  264-26-02, poprzez inspektora nadzoru :

Antoni Tymiński         -    upr. bud. nr  407/Wa/73

2.Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie :

...........................................................................................

§  11

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach :

1.potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności

i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

przez Kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych

dokumentów,

2.przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni od

daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych

dokumentów odbiorowych .

§   12

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

1.Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót, z

przyczyn niezależnych od wykonawcy – w wysokości 100 zł za każdy dzień

zwłoki,

b)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

2.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :

a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego j.w. za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego j.w. za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawierania umowy,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy(zakończenie

działalności),

c)  wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania zamawiającego,

d)  wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub

postanowieniami niniejszej umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wykonawca, przy udziale zamawiającego,

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia

b)  zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy,

z  zastrzeżeniem ust.3 p.b,c,d, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa wykonawca,

c)   w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada

zamawiający zobowiązany jest do :

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) odkupienia materiałów,  które nie mogą  być wykorzystane przez wykonawcę do

innych robót, niż objętych niniejszą umową,

3)  przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

d)   w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od

zamawiającego lub przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 pkt.b,c,d,

zamawiający obciąży wykonawcę kwotą, wynikającą z różnicy wartości

przedmiotu umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację

zakresu robót, pozostałego do wykonania po odstąpieniu od umowy.

Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień,

przewidzianych w ust. 2 pkt. c.

§   13

- Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w formie faktury końcowej, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Termin realizacji faktury ustala się na 30 dni, licząc od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§   14

1.Wykonawca udziela zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na zakres robót,

objętych umową.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§  15

1 Ustala się obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 10 %  ceny ofertowej, w formie  (przewidzianej ustawą w art. 148 ust.1-3)

t.j.     ..................................................................,

w dniu zawarcia umowy.

2. Dopuszcza się, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej

lub ubezpieczeniowej, przedłożenie stosownych dokumentów w terminie 10 dni od

daty zawarcia umowy, pod warunkiem zachowania przez zamawiającego wadium,

złożonego przez wykonawcę, do dnia ostatecznego wniesienia zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia

roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty, w podziale jak niżej :

3.1. 3,0 %  ceny ofertowej  -  zabezpieczenie usunięcia wad w okresie gwarancji

3.2. 7,0 % wartości j.w.      -  zabezpieczenie gwarantujące wykonanie robót,

zgodnie z umową.

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie

wypłacona wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót

budowlanych i przejęcia ich przez zamawiającego, jako należycie wykonanych.

5.Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu

gwarancji, w całości lub w części, stosownie do poniesionych przez zamawiającego

kosztów usuwania wad, wraz z należnymi odsetkami, wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

wykonawcy.

§   16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.).

§   17

Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo-właściwy Sąd powszechny .

§   18

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje

wykonawca, a 2 egz. zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA :

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA    WYKONAWCY

## Do Urzędu Gminy

w Słubicach

09-533 Słubice, ul.Płocka 32

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia  22.06.2006 r. na wykonanie

zamówienia p.n.:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m.Grzybów.

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy Pzp. powyżej 60000 euro.

Postępowanie opublikowane:

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                     dnia 22.06.2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : www.ugslubice.bip.org.pl                        dnia 22.06.2006r

Zamieszczono w BZP							  dnia ..........2006r

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtowo-ilościową:

Kwota netto .........……… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ....... %                     VAT ………......… zł

Cena wykonania zamówienia łącznie brutto : ............................... zł

(słownie:.........................................................…………………………………..............…………………)

3. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….…………………………………………….

REGON ……………………………………….…………….…………………………….

4. Oświadczenia wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie: do 15.10.2006r.

- dokonaliśmy wizji w terenie w dniu..................

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 26.08.2006r.

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

10 %, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 6000 zł w formie ……………………....................……………………

6)  na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego, załączam do oferty następujące oświadczenia i dokumenty :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron.

………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

......................, dnia ..............................