OGŁOSZENIE

### PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:  Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie

Zamawiający – Gmina Słubice, 09-533 Słubice, ul.Płocka 32 , tel (024) 277 – 89 –74 ,

fax (024) 277 – 82 – 10 , e-mail: ugslubice@plocman.pl

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.ugslubice.bip.org.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 277 – 82 – 10 , cena SIWZ – 30 zł.

### 2. Przedmiotem zamówienia jest:  Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:  90.00.00.00-7

Zakres zadania obejmuje: roboty ziemne – pozyskanie piasku (MI) 2.800 m3 ; przemieszczanie spycharkami mas ziemnych – luźne śmieci – 20.000 t; przesypywanie piaskiem gr. do 10 cm dziennej warstwy odpadów – 700 m3; zagęszczanie odpadów , warstwami gr. 50 cm – 20.000 t; przemieszczanie piasku na ugniecionych  odpadach warstwą piasku gr. 30 cm – 2.120  m3;

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera  przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – minimum 36 miesięcy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

2) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

3) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu podstawowego personelu kierowniczego i technicznego – dokumenty, stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami objętymi przetargiem, łącznie z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - załącznik  nr 3,

4) wykaz posiadanego sprzętu, koniecznego przy realizacji zamówienia – załącznik nr 4,

5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej 100.000 zł i na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót, objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu wykonawca dołączy do oferty zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przynajmniej na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia,

10) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisywania oferty, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt.2), pkt.5), pkt.7), pkt.8), pkt.9) i pkt.11) spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt.3), pkt.4), pkt.6) i pkt.10) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Słubice, 09-533  Słubice, ul.Płocka 32  pok. nr 10, do dnia: 2009-09-14, do godz. 9:30.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice, ul.Płocka 32 – sala konferencyjna,

w dniu: 2009-09-14, o godz. 10:00.

11. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

12. Wadium: obowiązuje wpłata wadium w wys. 2.500 zł.

13. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

15. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków

oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy

czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

16. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  Barbara Górska

–  tel. (024) 277 – 89 – 74 , fax (024) 277 – 82 – 10  .

17. Ogłoszenie przekazano do Prezesa UZP w dniu  03.09.2009 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :					dnia  ..03.09.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :						       	dnia    .....09.2009 r.

Zamieszczono na stronie internetowej  www.ugslubice.bip.org.pl    dnia  ..03.09.2009 r.