Załącznik nr

UMOWA  (WZÓR)

zawarta w dniu ………….. w Słubicach pomiędzy Gminą Słubice, 09-533 Słubice, ul. Płocka 32 w imieniu której działa

Wójt Gminy  – Józef Walewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Henryki Bednarek

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego

ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON .

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w formie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadania pn.: Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice” w branży budowlanej i drogowej

- Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 2

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadania pn.: Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie „PRAWO BUDOWLANE” oraz przepisach wykonawczych.

- W szczególności  Wykonawca zobowiązuje się do :

  - kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami zgłoszenia robót budowlanych, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

  - kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

  - kontroli ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

  - kontroli zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,

  - kontroli prawidłowości fakturowania wykonanych robót,

  - kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

  - przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

  - sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie,

  - kompletowania dokumentacji związanej z odbiorem końcowym,

  - potwierdzania gotowości do odbioru robót lub obiektu,

  - uczestniczenia w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

  - uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

  - dojazdu i pobytu na placu budowy trzy razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji minimum jeden raz w ciągu trzech miesięcy.

  - informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.

  - merytorycznego udziału w rozliczeniu inwestycji objętej pomocą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III. „Regionalny system transportowy”. Działanie 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Projekt pn. „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice”.

§ 3

- Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba, że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

§ 4

- Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji w/w robót.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (.Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.

§ 5

- Na etapie gwarancji i rękojmi do obowiązków  Wykonawcy należy:

  - egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

  - protokolarne  stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji,

  - kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

  - współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją  i  rękojmią.

§ 6

- Umowa zawarta jest na czas trwania inwestycji tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji, rozliczenia zadania objętego nadzorem inwestorskim. Planowany termin zakończenia robót budowlanych : 30 listopada 2011 r.

- Po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 zobowiązuje się wykonywać czynności, o których mowa w umowie, do dnia upływu rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności w zakresie objętym umową, ustala się w formie ryczałtu w kwocie brutto …………………………. słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………… w tym:

netto: …………………………….. zł

powiększone o podatek VAT w wysokości …..%, tj. …………………….. zł.

- Faktura może być wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Termin płatności faktury ustala się do 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.

§ 8

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach :

1/ jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie.

2/ jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy.

3/ w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.

§ 9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 -508 Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                          		           WYKONAWCA: